УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Могилевского облисполкома

 В.А.Малашко

27 апреля 2021 г.

План деятельности Могилевского облисполкома на 2021–2025 годы по достижению

целевых показателей и ожидаемых результатов

подпрограммы 2 «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»

1. **Обеспечение доступной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес объекта (по каждому объекту указать какие элементы доступной среды имеются) | Заказчики | Всего объектов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ПРИМЕЧАНИЕ – указать какие элементы доступной среды не возможно обустроить и по каким причинам  |
| кол-во объектов | виды запланированных работ | кол-во объектов | виды запланированных работ | кол-во объектов | виды запланированных работ | кол-во объектов | виды запланированных работ | кол-во объектов | виды запланированных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Создание доступной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на объектах социальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **административных зданиях исполкомов:** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| Чериковский райисполком, г. Чериков, ул. Болдина, 31 (широкая входная группа, понижение бордюрного камня) | Чериковский райисполком | 1 |   |   |   | приобретение речевого информатора, кнопки вызова  |   | укладка тактильной плитки, маркировка дверей и дверных ручек |   | устройство пандуса с поручнями внутри здания, приобретение табличек, выполненных шрифтом Брайля, оборудование санузла, приобретение тактильных табличек с номерами этажей и тактильных наклеек с номерами этажами на поручни | 1 | укладка напольных тактильных указателей, приобретение мнемосхемы, обустройство парковки для автотранспорта инвалидов |   |
| **территориальные центры социального обслуживания населения** |  | **2** |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| учреждение «Чериковский районный центр социального обслуживания населения», г. Чериков ул. Рокоссовского, 3 (пониженние бордюрного камня, контрастная окраска, пандус с поручнями, широкая входная группа, маркировка дверей и дверных ручек, кнопка вызова, таблички, выполненные шрифтом Брайля, мнемосхема) | Чериковский райис-полком | 1 |   |   |   |   | 1 | укладка тактильной плитки, так-тильных напольных индикаторов, обустройство санузла, приобретение мнемосхемы |   |   |   |   | по техниче-ским при-чинам не возможно обозначить парковочное место для транспорта инвалидов |
| ОДПИ учреждения «Чериковский районный центр социального обслуживания населения», г. Чериков, ул. Краснореволюционная 37 (понижение бордюрного камня, тактильная плитка, широкая входная группа, маркировка дверей и дверных ручек, кнопка вызова, таблички, выполненные шрифтом Брайля, мнемосхема) | Чериковский райис-полком | 1 |   |   |   |   |  1 | укладка тактильной плитки, так-тильных напольных индикаторов, обустройство санузла, приобретение мнемосхемы  |   |   |   |   | по техниче-ским при-чинам не возможно обозначить парковочное место для транспорта инвалидов |
| **в гостиницах**  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| гостиница «Сож», г. Чериков, ул. Рокоссовского, 3 (контрастная окраска, пандус с поручнями, широкая входная группа, маркировка) | Чериковский райисполком | 1 |   | укладка тактильной плитки, маркировка стеклянных дверей и дверных, замена входной группы в номер и санузел в номере |   | оборудование санузла, установка табличек, выполненных шрифтом Брайля, тактильных наклеек, укладка тактильной плитки  |   | установка кнопки вызова, мнемосхемы, приобретение речевого информатора |   | оборудование парковочного места для автотранспорта инвалидов, понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки | 1 | установка речевых информаторов, приобретение мнемосхемы санузла |   |
| Задача 2. обустройство улично-дорожной сети с учетом требований по их адаптации для людей с инвалидностью |
| **обустройство тротуаров (кв.м.)** |  | **4235** | **135** |  | **1200** |  | **1000** |  | **1000** |  | **900** |  |  |
| г. Чериков, ул. Рокоссовского | Чериковский райисполком | 135 | 135 | понижение бордюрного камня, укладка так-тильной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| г. Чериков, ул. Ленинская | Чериковский райисполком | 2200 |  |  | 1200 | понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки | 1000 | понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки |  |  |  |  |  |
| г. Чериков, ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки |  |  |  |
| г. Чериков, ул. Космонавтов | Чериковский райисполком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки |  |
| **обустройство светофорных объектов** |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| г. Чериков, ул. Болдина, ул. Дмитриевой | Чериковский райисполком | 1 |   |   |   | разработка ПСД по установке светофорного объекта  | 1 | приобретение и установка светофорного объекта с синхронными звуковыми сигналами |   |   |   |   |   |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |
| **Обеспечение доступности остановок** |  | **10** |  |  | **4** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  |  |
| Чериковский район | Чериковский район | 10 |   |   | 4 | укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, надписи укрупненным шрифтом, установка речевого информатора | 2 | укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, надписи укрупненным шрифтом, установка речевого информатора | 2 | укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, надписи укрупненным шрифтом, установка речевого информатора | 2 | укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, надписи укрупненным шрифтом, установка речевого информатора |   |
| **Обеспечение доступности автобусных вокзалов (станциях)**  | **ОАО «Могилевоблавтотранс»** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| АС Чериков, ул. Ленинская 207 (маркировка, пандус с поручнями, широкая входная группа) | « | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | установка речевых информаторов, табличек и мнемосхем, выполненных, шрифтом Брайля, кнопки вызова, укладка тактильной плитки и тактильных напольных индикаторов |   |

Координацию деятельности исполнителей по реализации План деятельности Могилевского облисполкома на 2021–2025 годы по достижению целевых показателей и ожидаемых результатов подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» будут осуществлять:

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания – главное управление торговли и услуг облисполкома;

в сфере социальной защиты – комитет по труду;

в сфере улично-дорожной сети – управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, управление внутренних дел облисполкома;

в сфере транспорта – комитет по архитектуре и строительству облисполкома.

Заместитель председателя комитета

по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома В.В.Демидова