УТВЕРЖДЕНО

решение Веремейского сельского

исполнительного комитета

27.02.2025 № 2 – 2

**Мероприятия по наведению порядка на земле, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Веремейского сельсовета на 2025 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование мероприятия** | **срок исполнения** | **Ответственные за проведение** |
|  | Выполнение работ по наведению порядка на территории гражданских кладбищ | до 25.04.2025 | Все закрепленные организации и учреждения |
|  | Окраска памятников, скульптур и их ограждений в местах воинских захоронений: агрогородок Веремейки, дер.Новая Белица, д.Лутище,. | до 05.05.2025г. | государственное учреждение образования «Веремейская средняя школа», сельисполком |
|  | Окраска памятников, скульптур и их ограждений в местах воинских захоронений: дер.Удога (одиночная могила), дер.Забочев | до 17.04.2025г. | коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агрокомплекс «Светлый» |
|  | Окраска памятника и ограждения воинского захоронения д.Норки, п.Анютино | до 17.04.2025г. | сельисполком |
|  | Окраска памятника и ограждения воинского захоронения п.Чернышен | до 17.04.2025г. | Унитарное коммунальное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» |
|  | Окраска памятника и ограждения воинского захоронения п.Анютино | до 17.04.2025г. | государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз» Чериковское лесничество. |
|  | Окраска мемориала и его ограждения дер.Удога | до 17.04.2025г. | Сельский дом культуры д.Удога, Удожское почтовое отделение, Удожский фельдшерско-акушерский пункт. |
|  | Разбивка клумб, посадка цветов | до 30.05.2025г. | Все закрепленные организации и учреждения |
|  | Окос всеми организациями своих закрепленных территорий. | В течении сезона | Все закрепленные организации и учреждения |
|  | Окос земель общего пользования и временно свободных от застройки территорий по населенным пунктам сельсовета. | В течении сезона | сельисполком |
|  | Снос ветхих строений -2 шт. | До 01.09.2025г. | сельисполком |
|  | Проведение работ по уборке территории возле криницы «Брязгун». | до 12.07.2025г. | Сельисполком , государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз» Чериковское лесничество. |
|  | Ремонт дорог по улицам с грунтовым покрытием: агрогородок Веремейки, дер.Удога , малые населенные пункты сельсовета (при необходимости). | до 30.07.2025г. | Унитарное коммунальное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз», Филиал коммунального унитарного предприятия «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ 215 |
|  | Наведение и поддержание должного санитарного порядка в населенных пунктах сельсовета: | В течении сезона | Сельисполком, закрепленные организации и службы |
|  | Очистка шахтных колодцев и их ремонт (согласно акта обследования) по всем населенным пунктам сельсовета. | До 01.10.2025г. | Унитарное коммунальное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» |
|  | Окраска малых архитектурных форм. | до 11.06.2025г. | Сельисполком, закрепленные организации и службы |
|  | Снос сухих и аварийных деревьев по населенным пунктам сельсовета (по акту обследования). | До 15.11.2025г. | Сельисполком |

УТВЕРЖДЕНО

решение Веремейского сельского исполнительного комитета

27.02.2025 № 2 – 2

Перечень

предприятий и организаций,

закрепленных за территориями

населенных пунктов сельсовета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование организации, предприятия, учреждения  Ф.И.О. ответственного | Закрепленная территория |
| 1 | Веремейское лесничество государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз»  Саракуло М.Ю. | Территория административного здания.  От беседки на въезде до магазина «Олимп» (левая сторона).  От почты до гражданского кладбища включая «зону отдыха».  От железнодорожного переезда до лесничества.  Гражданские кладбища: Веремейки, Карковщина, Лутище,  Белица, Норки. |
| 2 | Государственное учреждение образования «Веремейские ясли-сад»  Стаблецкая С.А. | Территория административного здания.  Территория вокруг гражданского кладбища в а.г.Веремейки.  Сквер по ул.Гузнякова.  Сквер по ул.Южная (правая сторона).  Деревня Норки. Тротуар от д.2 до переулка д.14 по ул.Южная |
| 3 | Государственное учреждение образования «Веремейская средняя школа»  Стаханова Е.М. | Школьная территория.  Территория памятника а.г.Веремейки.  Территория от дома Цезаренко до дома Лукъянцева (кроме территории вокруг дома быта и церкви). Сквер по ул. Южная (левая сторона)  Гражданское кладбище Ясная Заря.  Деревня Колода. Тротуар от школы до д.104 по ул.Центральная |
| 4 | отделение почтовой связи Веремейки РУП «Белпочта»  Кожевникова О.А. | Территория административного здания. |
| 5 | Социальные работники  Лакизо Т.М. | Сквер по ул.Лесная.  ул.Советская до озера. |
| 6 | Учреждение здравоохранения «Веремейская амбулатория врача общей практики»  Логвиненко И.С. | Территория административного здания.  Территория от старой больницы до дома Бедовик В.К.. |
| 7 | Филиал государственное учреждение образования «Детская школа искусств», библиотека.  Кузьменкова И.В. | Территория административного здания. Сквер напротив здания музыкальной школы по ул.Гузнякова и сквер от музыкальной школы в сторону мехдвора. Тротуар от д.4 до д.2 по ул.Южная |
| 8 | Сельский центр культуры  Лукашенко Е.А. | Территория административного здания  ул.Лесная от клуба до зерносклада. Тротуар от д.43 до д.46 по ул.Южная |
| 9 | Веремейский комплексный приёмный пункт  Баранова Н.В. | Территория вокруг здания дома быта. |
| 10 | Унитарное коммунальное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз», Веремейский участок  Суманова Т.И. | 2 детские площадки, территория вокруг общежитий. Мини – рынок.  ул.Центральная, ул.Закотельная, ул.Восточная, ул.Южная.  Пустыри от котельной по ул. Закотельная до ул.Молодежная.  Гражданские кладбища: Чернышен включая воинское захоронение, Селище. Тротуар от д.17 до д.30 по ул.Южная |
| 11 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агрокомплекс «Светлый»  Борохова И.В. | Территория вокруг зерносклада, и вокруг гаража, включая территорию сквера за гаражом и бывшей заправки совхоза «Ударник».  Тротуар напротив гаража до дома Лакизы.  Гражданские кладбища: дер.Забочев, дер.Ст.Белица, дер.Ляхи, дер.Новая Белица (включая воинские захоронения), дер.Удога |
| 12 | Приход Свято – Покровской православной церкви  Вершкович В.Б. | Территория вокруг здания. |
| 13 | Спортивная школа  Савченко Е.В. | Территория вокруг лыжной базы и по улице справой стороны до асфальтированной площадки. |
| 14 | отделение открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк»  Романенко Е.Е. | Территория напротив входа в отделение. |
| 1**5** | Государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз» Погрузочная станция.  Дубровский М.Л. | Территория вокруг погрузки. |
| 16 | Железнодорожная станция  Бедовик Г.В. | Территория вокруг вокзала, посадка акаций до железнодорожного переезда. |
| 17 | Фермерское хозяйство «Юдовка»  Чехлов Л.Н. | Территория складов в дер.Норки, дер.Юдовка. |
| 18 | ООО «РосБелМайстр»  Лавренович Д.А. | Территория вокруг пилорамы, сквер по ул.Молодежная. |
| 19 | Магазин №55 Чериковского районного потребительского общества  Стаблецкая В.Н. | Территория вокруг здания, по ул.Лесная до дома Автушенко. |
| 20 | Магазин.№54 Чериковского районного потребительского общества  Потапова Т.В. | Территория вокруг здания, по ул.Федосенко до перекрёстка. |
| 21 | Магазин «Хит»  Лавренова О.М. | Территория вокруг здания, ул.Лесная до забора магазина «Маяк». |
| 22 | Магазин «Мясная лавка»  Нестеренко Л.П. | Территория вокруг здания, по ул.Центральная, вдоль дороги до тротуара и до перекрёстка с ул.Лесная. |
| 23 | Магазин «Эконом»  Ермаков Г.В. | Территория вокруг здания, пустырь за магазином в сторону мини-рынка до беседки. Тротуар от магазина до мини-рынка по ул.Южная до беседки. |
| 24 | Все организации находящиеся на территории а.г.Веремейки | Бордюр вдоль дороги по ул.Южная и ул.Центральная. |

Примечание: предприятия, организации, учреждения сельсовета на закрепленных территориях выполняют следующие виды работ: уборку бытового мусора, листьев, окашивание территорий, окультуривание деревьев и их побелку, устройство газонов, цветников, вырубку кустарников (в течение весенне-осеннего периода).

Размеры (пределы соответствующих территорий при привлечении граждан для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния устанавливаются от границы предоставленного гражданину (находящегося у него) земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия - до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка - не более 10 метров или половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но более 10 метров.